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DECIZIE nr. 7/____                            
din  ___ iulie 2026

Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare 
a sistemelor publice de alimentare cu apă și 
canalizare pentru anii 2026–2029
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. m) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală; pct. 8 din Regulamentul  privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de ANRE prin Hotărârea nr. 169/2025; examinînd scrisoarea ANRE nr. de  ieșire 05-02/4417 din 07.07.2026 și demersul administratorului Î.M.D.P. „Apă Canal” Anenii Noi nr. 171 din 10.07.2026; Proiectele de dezvoltare ale întreprinderii pentru anii 2026–2029 și avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orășenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se aprobă Planul de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, gestionate de Î.M.D.P. „Apă Canal” Anenii Noi, pentru anii 2026–2029, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.
2. Î.M.D.P. „Apă Canal” Anenii Noi va asigura implementarea măsurilor și acțiunilor prevăzute în Planul de dezvoltare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a actelor normative incidente.
3. Administratorul Î.M.D.P. „Apă Canal” Anenii Noi va întreprinde măsurile necesare pentru:
- realizarea obiectivelor și indicatorilor stabiliți în Planul de dezvoltare;
- identificarea și atragerea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor;
- monitorizarea implementării Planului și actualizarea acestuia, după caz, în funcție de 
  necesitățile de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
4. Î.M.D.P. „Apă Canal” Anenii Noi, prin administratorul întreprinderii, va prezenta anual Consiliului orășenesc Anenii Noi, în calitate de fondator, un raport privind implementarea Planului de dezvoltare pentru anii 2026–2029, gradul de realizare a obiectivelor stabilite, investițiile realizate și măsurile propuse pentru perioada următoare.
5. Primarul orașului Anenii Noi va monitoriza executarea prezentei decizii și va acorda suportul necesar în limitele competențelor legale pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de dezvoltare.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pag web şi panoul informativ al instituţiei.
7. Prezenta decizie, poate fi notificată autorității publice emitente de Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat în termen de 30 de zile de la data includerii actului în RSAL
8. Prezenta decizie, poate fi contestată de persoana interesată, prin intermediul Judecătoriei Căușeni, sediul Anenii Noi (or. A.Noi, str. Marțișor nr.15), în termen de 30 zile de la comunicare.
9. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate construcție, amenajare și gospodărie comunală
Preşedinte a şedinţei:                                                                       

       Contrasemnează:
Secretara consiliului orășenesc                                                        Rodica Melnic

Votat: pro-; contra-; abținut-

Anexa nr. 1
La decizia CO Anenii Noi nr. __ din 20.07.2026

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
1.1. Scopul și obiectivele Planului de dezvoltare
Prezentul Plan de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2026–2028 a fost elaborat de Întreprinderea Municipală de Dezvoltare Publică „Apă-Canal Anenii Noi” în conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și cu Regulamentul ANRE privind elaborarea și aprobarea planurilor de dezvoltare ale sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
Planul reprezintă documentul strategic de planificare a investițiilor pentru perioada 2026–2028 și stabilește direcțiile de dezvoltare a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare administrate de Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”, în vederea asigurării unor servicii sigure, continue, eficiente și conforme cerințelor de calitate impuse de legislația în vigoare.
Operatorul prestează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru următoarele localități:
· municipiul/orașul Anenii Noi; 
· satul Socoleni; 
· satul Albinița; 
· satul Ruseni; 
· satul Beriozchi; 
· satul Hîrbovățul Nou. 
· Satul Roscana (canalizare)
La sfârșitul anului 2025, sistemele administrate de operator însumau:
· rețea publică de alimentare cu apă – 69,9 km; 
· rețea publică de canalizare – 101,5 km; 
· 4.644 consumatori conectați la serviciul de alimentare cu apă; 
· 2.044 consumatori conectați la serviciul de canalizare. 
În anul 2025 au fost captate 669,2 m3 distribuite 353,8 mii m³ de apă potabilă. Totodată, nivelul ridicat al pierderilor de apă, estimat la 315,4 mii m³/an, evidențiază necesitatea continuării investițiilor în modernizarea și reabilitarea infrastructurii existente.
Scopul principal al prezentului Plan îl constituie dezvoltarea durabilă a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea investițiilor prioritare care să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor prestate, creșterea fiabilității sistemelor și utilizarea eficientă a resurselor financiare și tehnice.
În vederea atingerii acestui scop, operatorul și-a stabilit următoarele obiective strategice:
· dezvoltarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite; 
· reabilitarea sectoarelor de rețea cu grad avansat de uzură; 
· reducerea pierderilor de apă și a consumului tehnologic; 
· creșterea continuității și siguranței serviciului public; 
· extinderea accesului populației la serviciile publice de apă și canalizare; 
· îmbunătățirea performanței operaționale și economice a operatorului; 
· creșterea eficienței energetice a sistemelor exploatate; 
· asigurarea conformității infrastructurii cu cerințele legislației și ale standardelor tehnice aplicabile; 
· creșterea gradului de protecție a mediului prin dezvoltarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor uzate; 
· implementarea investițiilor într-o manieră sustenabilă, cu utilizarea eficientă a surselor proprii și a finanțărilor externe. 
Pentru perioada 2026–2028, Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi” își propune realizarea unui program de investiții orientat spre proiectarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, precum și reabilitarea rețelelor existente. Implementarea acestor investiții va conduce la îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai serviciului, reducerea costurilor de exploatare, diminuarea avariilor și creșterea satisfacției consumatorilor.
1.2. Informații privind procesul de consultare a Planului de dezvoltare cu părțile interesate
În conformitate cu prevederile Regulamentului ANRE, proiectul Planului de dezvoltare a fost supus procesului de consultare cu părțile interesate, în scopul asigurării transparenței decizionale și identificării necesităților reale de dezvoltare a infrastructurii publice.
În procesul de elaborare și consultare au fost implicate următoarele părți interesate:
· Primăria orașului Anenii Noi; 
· consumatori casnici și noncasnici; 
· instituții publice; 
· agenți economici; 
· reprezentanții operatorului. 
Consultarea s-a realizat prin:
· publicarea informației privind elaborarea Planului pe pagina oficială și/sau la sediul operatorului; 
· solicitarea propunerilor și recomandărilor din partea autorităților publice locale; 
· examinarea necesităților de dezvoltare comunicate de consumatori; 
· analiza programelor locale și regionale de dezvoltare. 
În cadrul consultărilor au fost analizate necesitățile privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii existente, reducerea pierderilor de apă și creșterea calității serviciilor prestate.
Propunerile recepționate au fost evaluate din punct de vedere tehnic, economic și financiar și au stat la baza stabilirii priorităților investiționale incluse în Planul de dezvoltare pentru perioada 2026–2028.
Planul va fi actualizat ori de câte ori vor interveni modificări semnificative privind necesitățile de dezvoltare, sursele de finanțare sau condițiile tehnice de exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și ale Regulamentului ANRE.
CAPITOLUL II. INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE

2.1. Descrierea stării actuale și a gradului de uzură a infrastructurii existente
Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi” asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru populație, instituții publice și agenți economici din orașul Anenii Noi și localitățile Socoleni, Albinița, Ruseni, Beriozchi, Roscana și Hîrbovățul Nou. Infrastructura administrată de operator este constituită din rețele de alimentare cu apă, rețele publice de canalizare,6 stații de pompare a apelor uzate si o tsatie de epurare , cămine de vizitare, 


branșamente și instalații auxiliare necesare pentru captarea, transportul și distribuția apei potabile, precum și pentru colectarea și evacuarea apelor uzate.
Situația infrastructurii la 31.12.2025
	Indicator
	Valoare

	Lungimea rețelei publice de alimentare cu apă
	69,9 km

	Lungimea rețelei publice de canalizare
	101,5 km

	Numărul consumatorilor de apă
	4.644

	Numărul consumatorilor de canalizare
	2.044

	Volumul anual de apă distribuită
	353,8 mii m³

	Pierderi de apă
	315,4 mii m³


Rețelele de alimentare cu apă și canalizare au fost construite în etape diferite, o parte importantă fiind pusă în exploatare cu mai multe decenii în urmă. Ca urmare a duratei îndelungate de funcționare și a uzurii fizice, infrastructura necesită investiții continue pentru menținerea parametrilor tehnici și a siguranței în exploatare.
Principalele probleme identificate sunt:
· uzura avansată a unor sectoare de rețea; 
· frecvența ridicată a avariilor pe conductele vechi; 
· pierderi importante de apă în rețelele de distribuție; 
· necesitatea extinderii serviciilor în zonele aflate în dezvoltare; 
· capacitate insuficientă pe anumite sectoare ale sistemului de canalizare; 
· necesitatea modernizării echipamentelor electromecanice și a sistemelor de monitorizare. 
Pierderile de apă înregistrate demonstrează existența unor sectoare de rețea cu eficiență redusă, ceea ce justifică implementarea proiectelor de reabilitare și modernizare incluse în prezentul Plan de dezvoltare.
În ansamblu, infrastructura existentă permite asigurarea continuității serviciului public, însă sunt necesare investiții pentru reducerea costurilor de exploatare, îmbunătățirea fiabilității și creșterea calității serviciilor prestate.

2.2. Lista intervențiilor efectuate în anul 2025
În anul 2025, Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi” a realizat lucrări de investiții și modernizare orientate spre extinderea infrastructurii de canalizare și creșterea accesului populației la serviciul public. Principala investiție realizată a constat în construcția unei noi rețele publice de canalizare în orașul Anenii Noi.
Investiția realizată în anul 2025
	Denumirea investiției
	Valoare

	Construcția rețelelor noi de canalizare
	7.519,2 mii lei


În cadrul investiției au fost executate următoarele lucrări:
	Lucrări executate
	Cantitate

	Conductă PVC SN4 SDR41 Ø160 mm
	3.357,2 m

	Conductă PVC SN4 SDR41 Ø200 mm
	1.379,5 m

	Lungime totală rețea construită
	4.736,7 m

	Cămine de vizitare Ø1 m
	200 buc.


Lucrările au fost executate pe următoarele străzi din orașul Anenii Noi:
· Uzinelor; 
· Victoriei; 
· A. Sciusev; 
· Nucarilor; 
· Soarelui; 
· Viilor; 
· Vișinilor; 
· 8 Martie; 
· Iu. Gagarin; 
· 9 Mai; 
· K. Timereazev; 
· Tineretului. 


Realizarea acestor investiții a contribuit la:
· extinderea serviciului public de canalizare; 
· creșterea numărului potențial de utilizatori conectați; 
· reducerea impactului asupra mediului; 
· îmbunătățirea condițiilor sanitare; 
· creșterea gradului de dezvoltare urbană. 
Pe parcursul anului 2025 au fost executate, de asemenea, lucrări curente de exploatare și întreținere, inclusiv remedierea avariilor, înlocuirea armăturilor defecte, curățarea rețelelor de canalizare și întreținerea instalațiilor tehnologice.

2.3. Evoluția consumurilor de apă
Analiza indicatorilor de exploatare pentru anul 2025 evidențiază necesitatea continuării investițiilor în reducerea apei nefacturate și în creșterea eficienței sistemului de alimentare cu apă.
Indicatorii principali de exploatare
	Indicator
	Valoare

	Volumul de apa captata
Volumul anual de apă distribuită
	669,2 mii m3
353,8 mii m³

	Pierderi de apă
	315,4 mii m³

	Consumatori de apă
	4.644

	Consumatori de canalizare
	2.044


Nivelul ridicat al pierderilor de apă este determinat, în principal, de:
· uzura conductelor de distribuție; 
· pierderi prin fisuri și neetanșeități; 
· avarii repetate; 
· infrastructură construită în etape diferite și cu materiale diverse; 
· lipsa sectorizării complete a rețelei și a monitorizării în timp real. 
În perioada 2026–2028, operatorul va implementa măsuri orientate spre reducerea pierderilor și creșterea eficienței operaționale, printre care:
· reabilitarea conductelor cu grad ridicat de uzură; 
· proiectarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă; 
· modernizarea infrastructurii de canalizare; 
· implementarea etapizată a sistemelor moderne de monitorizare și control al rețelelor; 
· identificarea și eliminarea pierderilor ascunse; 
· optimizarea presiunii în sistemul de distribuție. 
Implementarea investițiilor prevăzute în Planul de dezvoltare va contribui la reducerea costurilor de exploatare, diminuarea pierderilor de apă, îmbunătățirea continuității serviciului și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile deservite de Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”.

CAPITOLUL III. LISTA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERIOADA 2026–2028
În vederea asigurării dezvoltării durabile a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi” planifică implementarea unui program investițional pentru perioada 2026–2028, orientat spre extinderea și modernizarea infrastructurii existente, reducerea pierderilor de apă, creșterea gradului de conectare a populației și îmbunătățirea calității serviciilor prestate. Proiectele au fost stabilite în baza stării tehnice a infrastructurii existente, necesităților identificate de autoritățile publice locale și operator, precum și în funcție de prioritățile de dezvoltare ale localităților deservite.
3.1. Lista proiectelor de dezvoltare
	Nr.
	Denumirea proiectului
	Perioada
	Valoare (mii lei)

	1
	Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare in or. Anenii Noi str Cantemir, I Soltis, Jucovschi, luceafarul,sperantei,florilor.
	2026
	13.235,45

	2
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă pe străzile 
	2026–
	9.140,34

	
	Suvorov și Zarecinaia, or. Anenii Noi
	2027
	

	
	
	
	

	3
	Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă în satul Ruseni
	2027
	9.420,54

	4
	Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile deservite
	2027–2028
	25.296,28

	Total investiții
	
	
	57.092,61



3.2. Fișa proiectului nr. 1
Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare
Descriere
Proiectul prevede elaborarea documentației de proiect pentru extinderea sistemelor publice de canalizare în localitățile deservite de operator. Documentația tehnică va include studiile topografice și geotehnice, soluțiile inginerești, devizele de cheltuieli și documentația necesară obținerii autorizațiilor.
Amplasare
· or. Anenii Noi; 
Valoarea investiției
13.235,45 mii lei
Obiective
· pregătirea documentației pentru investițiile ulterioare; 
· extinderea serviciului public de canalizare; 
· creșterea gradului de conectare a populației; 
· reducerea poluării mediului. 
Impact
Implementarea proiectului va permite atragerea surselor de finanțare pentru construcția rețelelor noi de canalizare și va contribui la dezvoltarea durabilă a infrastructurii regionale.

3.3. Fișa proiectului nr. 2
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă pe străzile Suvorov și Zarecinaia
Descriere
Proiectul presupune reabilitarea conductelor existente, înlocuirea sectoarelor deteriorate, montarea armăturilor moderne și reconectarea branșamentelor.
Diametru de teava si metraj: D110 1189,5m,  D90 3262,0m, D75 814m, D68 441,5m, D50  4,5m, D25  2000m.
Total conectari 400
Metrajul total de teava cu diametrle sus mentionate 7711m

Amplasare
· str. Suvorov; 
· str. Zarecinaia; 
· or. Anenii Noi. 
Valoarea investiției
9.140,34 mii lei
Obiective
· reducerea avariilor; 
· diminuarea pierderilor de apă; 
· îmbunătățirea presiunii în rețea; 
· creșterea continuității furnizării serviciului. 




Impact
Prin înlocuirea conductelor uzate se estimează reducerea semnificativă a pierderilor de apă și a cheltuielilor de întreținere, precum și îmbunătățirea calității serviciului pentru consumatori.

3.4. Fișa proiectului nr. 3
Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă în satul Ruseni
Descriere
Proiectul prevede elaborarea documentației tehnice pentru extinderea sistemului public de alimentare cu apă în satul Ruseni, inclusiv dimensionarea conductelor, branșamentelor și instalațiilor auxiliare, constructia bazinului de aeresire a apei de 100m3 de apa.
Diametrul si metrajul de teava: D90-2940,0m, D75-2284,5m,D50-379,0m, D25-1250,0 m.
Total conectari consumatori: 250
Amplasare
Satul Ruseni.
Valoarea investiției
9.420,54 mii lei
Obiective
· creșterea gradului de conectare; 
· îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației; 
· dezvoltarea infrastructurii locale. 
Impact
Proiectul va crea condițiile necesare pentru implementarea investiției de execuție și va facilita accesul populației la servicii publice moderne.

3.5. Fișa proiectului nr. 4
Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile deservite
Descriere
Proiectul prevede elaborarea documentației tehnice pentru extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile din aria de operare a Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”, în funcție de necesitățile identificate și perspectivele de dezvoltare urbană.
Amplasare
· or. Anenii Noi;  
Valoarea investiției
25.296,28 mii lei
Obiective
· dezvoltarea infrastructurii publice; 
· reducerea costurilor viitoare de proiectare; 
· pregătirea investițiilor pentru extinderea rețelelor; 
· creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă. 
Impact
Realizarea documentației tehnice va permite implementarea etapizată a investițiilor și accesarea fondurilor naționale și externe pentru dezvoltarea infrastructurii.

3.6. Impactul programului de investiții
Implementarea proiectelor de dezvoltare în perioada 2026–2028 va avea următoarele efecte:
· creșterea fiabilității sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare; 
· reducerea numărului de avarii și întreruperi ale serviciului; 
· reducerea pierderilor de apă și a costurilor de exploatare; 
· extinderea accesului populației la serviciile publice; 
· îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai operatorului; 
· protecția mediului prin dezvoltarea infrastructurii de canalizare; 
· creșterea eficienței utilizării resurselor financiare și tehnice. 
3.7. Impactul asupra tarifelor
În perioada de implementare, investițiile vor fi realizate etapizat, din surse proprii și din surse externe, în funcție de disponibilitatea finanțării. Impactul asupra tarifelor va fi analizat la promovarea fiecărei investiții, în conformitate cu metodologia tarifară aprobată de ANRE.
Pe termen mediu și lung, proiectele sunt estimate să contribuie la reducerea costurilor de exploatare, limitarea pierderilor de apă și creșterea eficienței operaționale, ceea ce va susține menținerea unor tarife fundamentate economic și a unui nivel adecvat al calității serviciilor.
3.8. Efectul economic al proiectelor
Programul investițional este justificat din punct de vedere tehnic și economic. Beneficiile estimate includ:
· reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații; 
· diminuarea consumului tehnologic și a apei nefacturate; 
· creșterea gradului de conectare a consumatorilor; 
· îmbunătățirea calității serviciilor publice; 
· dezvoltarea durabilă a infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare a Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”. 
Aceste proiecte constituie baza programului investițional pentru perioada 2026–2028 și sunt prioritizate în funcție de necesitățile tehnice, impactul asupra consumatorilor și posibilitățile de finanțare.

CAPITOLUL IV. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE
4.1. Implementarea Planului de dezvoltare
Implementarea Planului de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2026–2028 reprezintă responsabilitatea Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”, în colaborare cu fondatorul întreprinderii, autoritățile administrației publice locale, instituțiile finanțatoare și alte autorități competente. Realizarea proiectelor de investiții va fi efectuată etapizat, în funcție de prioritățile stabilite, de disponibilitatea surselor de finanțare și de documentația tehnico-economică aprobată.
Operatorul va asigura:
· elaborarea documentațiilor tehnice și de deviz; 
· obținerea avizelor și autorizațiilor necesare; 
· organizarea procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu legislația în vigoare; 
· monitorizarea executării contractelor de lucrări și servicii; 
· recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții; 
· exploatarea și întreținerea corespunzătoare a infrastructurii realizate. 
Implementarea proiectelor va respecta principiile eficienței economice, transparenței, utilizării raționale a fondurilor publice și protecției mediului.

4.2. Sursele de finanțare
Programul investițional prevăzut în prezentul Plan urmează a fi finanțat din una sau mai multe dintre următoarele surse:
· surse proprii ale operatorului; 
· contribuții ale fondatorului – Consiliul Orășenesc Anenii Noi; 
· alocații din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale; 
· Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală; 
· Fondul Național pentru Mediu (după caz); 
· granturi și programe de asistență externă; 
· credite și împrumuturi investiționale; 
· alte surse legal constituite. 
Operatorul va depune demersurile necesare pentru atragerea finanțărilor nerambursabile și va promova proiectele investiționale în cadrul programelor naționale și internaționale destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare.

4.3. Monitorizarea implementării Planului
Monitorizarea implementării Planului va fi realizată permanent de către conducerea Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”.
Procesul de monitorizare urmărește:
· respectarea termenelor de implementare; 
· utilizarea eficientă a resurselor financiare; 
· respectarea bugetelor aprobate; 
· atingerea indicatorilor de performanță; 
· identificarea riscurilor și aplicarea măsurilor corective. 
Evaluarea progresului se va realiza cel puțin anual și va include analiza stadiului fiecărui proiect investițional.
Rezultatele monitorizării vor fi prezentate fondatorului și, după caz, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

4.4. Indicatorii de monitorizare
Implementarea Planului va fi evaluată pe baza următorilor indicatori principali:
	Indicator
	Situația 2025
	Ținta 2028

	Lungimea rețelei publice de apă
	69,9 km
	Creștere prin extinderea rețelelor

	Lungimea rețelei publice de canalizare
	101,5 km
	Creștere prin proiectele noi

	Consumatori conectați la apă
	4.644
	Creștere anuală

	Consumatori conectați la canalizare
	2.044
	Creștere anuală

	Volumul apei distribuite
	353,8 mii m³
	Menținerea continuității serviciului

	Pierderile de apă
	315,4 mii m³
	Reducere progresivă

	Numărul avariilor
	100 apa
81 canalizarea
	Reducere anuală

	
	
	



4.5. Managementul riscurilor
Implementarea Planului poate fi influențată de o serie de factori de risc, care vor fi monitorizați și gestionați permanent.
Principalele riscuri identificate sunt:
· insuficiența resurselor financiare; 
· întârzieri în obținerea finanțărilor externe; 
· majorarea costurilor materialelor și lucrărilor de construcții; 
· întârzieri în procedurile de achiziții publice; 
· dificultăți în obținerea avizelor și autorizațiilor; 
· apariția unor situații excepționale sau de forță majoră; 
· modificări legislative sau instituționale. 
Pentru diminuarea acestor riscuri, operatorul va adopta următoarele măsuri:
· actualizarea periodică a programului investițional; 
· diversificarea surselor de finanțare; 
· planificarea etapizată a investițiilor; 
· consolidarea capacității instituționale și tehnice; 
· monitorizarea permanentă a execuției proiectelor; 
· colaborarea cu autoritățile publice și instituțiile finanțatoare. 

4.6. Concluzii
Analiza infrastructurii existente evidențiază necesitatea continuării investițiilor în dezvoltarea și modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare administrate de Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi”. Programul investițional pentru perioada 2026–2028, cu o valoare estimată de 57.092,61 mii lei, este orientat spre realizarea unor proiecte prioritare de proiectare și reabilitare a infrastructurii, în vederea creșterii siguranței în exploatare, reducerii pierderilor de apă și extinderii accesului populației la servicii publice de calitate.
Implementarea cu succes a Planului va contribui la:
· dezvoltarea durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare; 
· creșterea gradului de conectare a populației din localitățile deservite; 
· reducerea pierderilor de apă și a costurilor de exploatare; 
· îmbunătățirea continuității și calității serviciilor; 
· protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor de apă; 
· îndeplinirea obiectivelor prevăzute de legislația națională și de strategiile de dezvoltare în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 
Î.M.D.P. „Apă-Canal Anenii Noi” își asumă implementarea prezentului Plan de dezvoltare cu respectarea principiilor eficienței economice, transparenței, sustenabilității și orientării către interesul public, urmărind asigurarea unor servicii moderne, sigure și accesibile pentru toți consumatorii din aria sa de operare.
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